第6组 昨日完成情况

校园 AI 智能系统 - Campus-AI-smart-system  |  第二日（2026-07-06）

一、今日完成工作（6 项）

1. 后端公共基础设施搭建 张镰麟 2405900138

新增统一 API 响应封装 ApiResult（code/message/data 标准格式）；
新增 PageResult 分页结果封装，支持内存切片分页；
新增 BusinessException（400）与 ResourceNotFoundException（404）业务异常类；
新增 GlobalExceptionHandler 全局异常处理器，统一返回 ApiResult 格式；
新增 CorsConfig 跨域配置，允许前端开发服务器访问后端 API。

2. JPA 实体与数据库映射 严张真 2405900139

新增 Student 实体（@Entity，字段：学号、姓名、性别、出生日期、学院、专业、年级、电话、宿舍、学籍状态/变更记录）；
新增 Teacher 实体（工号、姓名、性别、学院、职称、专业、电话、邮箱、入职年份）；
新增 OpLog 实体（操作日志，记录操作类型、对象、详情、操作人、时间）；
使用 JPA @PrePersist/@PreUpdate 自动填充时间戳。

3. 数据仓库层（Repository）刘家乐 2405900141

新增 StudentRepository（JpaRepository），含复合搜索（keyword + college + grade + status 四维筛选）、countActive（除退学外统计）、countByStatus 查询方法；
新增 TeacherRepository，含复合搜索（keyword + college + title）；
新增 OpLogRepository，含多条件筛选查询。

4. 用户业务服务层（Service）何鑫 2405900123

新增 UserService，实现完整业务逻辑：
  · 学生管理：add/update/delete/search/get，含学号重复校验、默认学籍状态；
  · 学籍状态管理：单个与批量变更，自动记录状态变更时间与操作人；
  · 教师管理：add/update/delete/search/get，含工号重复校验；
  · 批量录入：batchAddStudents/batchAddTeachers，返回 added/skipped/total 统计；
  · 操作日志：addOpLog/getOpLogs/clearOpLogs，自动记录每次业务操作；
  · 统计数据：studentCount/activeStudentCount/teacherCount。

5. 用户控制器（Controller/REST API）易筱雅 2405900111

新增 UserController，提供完整 RESTful 接口：
  · 学生接口：GET/POST/PUT/DELETE /api/students，含分页、模糊搜索、学籍状态变更与批量变更；
  · 教师接口：GET/POST/PUT/DELETE /api/teachers，含分页、模糊搜索、批量录入；
  · 操作日志：GET /api/op-logs（筛选搜索）、DELETE /api/op-logs（清空）；
  · 统计接口：GET /api/stats（返回学生/教师总数）。

6. 前端 API 对接与降级策略 陈雅婷 2405900103

新增 api-client.js（封装 fetch，统一 baseURL + Content-Type + 异常处理）；
重构 user-service.js：所有方法改为 async 模式，优先调用后端 REST API，失败时自动降级到 localStorage 模拟数据；
更新学生管理/批量录入/教师管理/操作日志页面组件，全部改为异步请求；
更新首页仪表盘，统计数据改为异步加载；
新增 DataInitializer，启动时自动初始化 10 名学生 + 6 名教师 + 管理员账号 + 4 条操作日志示例数据。

二、累计完成工作汇总

✅ 项目基础架构搭建（Spring Boot 3 + Vue 3 + Maven）
✅ 数据库 RBAC 权限模型设计（4 表 + 19 个种子用户）
✅ 后端公共基础设施（统一响应、异常处理、跨域、分页）
✅ 后端 JPA 实体与数据库映射（Student/Teacher/OpLog）
✅ 后端数据仓库层（含复合搜索与统计查询）
✅ 后端业务服务层（完整 CRUD + 批量操作 + 状态变更 + 日志追踪）
✅ 后端 RESTful API（学生/教师/日志/统计 四大模块全部接口）
✅ 前端学生/教师信息管理页面（对接后端 API，含降级策略）
✅ 前端课程与课表管理模块
✅ 前端成绩管理模块（含统计与学业预警）
✅ 前端辅助功能模块（公告/宿舍/图书）

三、未来待完成目标（6 项）

1. 课程/成绩/公告/宿舍/图书后端 API张镰麟 2405900138

参照 UserController 模式，补齐 CourseController、ScoreController、NoticeController、DormController、BookController；
实现课程 CRUD + 排课冲突检测、成绩录入 + 统计、公告管理、宿舍入住退宿、图书借还书。

2. 用户认证与权限系统严张真 2405900139

集成 Spring Security + JWT Token 鉴权；
实现登录/注册接口，区分管理员/教师/学生操作权限；
完成前端登录页与路由守卫。

3. 数据库统一与实体补齐刘家乐 2405900141

将 seed-data.sql 的 RBAC 表整合到 JPA 实体体系；
补齐 Course、Score、Notice、Dormitory、Book 等缺失实体；
确保 Entity - SQL - API 三者完全对齐。

4. 其余模块前端 API 对接何鑫 2405900123

将课程、成绩、公告、宿舍、图书模块的前端 localStorage 模拟数据替换为真实 API 调用；
完成全链路集成测试。

5. Docker 容器化部署易筱雅 2405900111

编写 Dockerfile + docker-compose.yml；
配置生产级数据库连接池、日志管理；
引入 Flyway 数据库版本迁移。

6. P2 增强功能与体验优化陈雅婷 2405900103

成绩报表 PDF/Excel 导出（带 Logo 与公章水印）；
宿舍报修管理闭环（提交 -> 派单 -> 维修）；
查寝记录（在寝/未归/晚归）；
图书在线续借；通知推送集成。

第6组 - Campus-AI-smart-system 项目组